**일정계획 (2021.7.30~2021.8.20)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **주제** | **설계(frontend단 설계구현, backend단 설계)** | |
| **요일** | **프로젝트 일정 (강사님)** | **3조 일정** |
| **토** | - | - |
| **일** | - | 주제/ ERD / 화면 관련 회의 |
| **월** | 주제/범위/일정계획/역할분담 제출 (제출완료) | - |
| **화** | 프로젝트 개선계획 제출 (제출완료) | EXERD 수정 (~ing) / PPT양식 결정 / 배포 |
| **수** |  | 전체 기본 CSS 마감 (~18시) /  워크플로우 & DB 마감 (~23시) |
| **목** | 조별피드백1차 (DB/화면 위주) | 화면설계서/구현/DB/Code 1차 마감 / 개인일정 마감 (~22시) 스크립트 작성 (~23시) |
| **금** | 중간발표(1차 / 설계 완성, 화면구현 메인 및 완료) | 중간발표 (10분내외 간단한 진행내용) |
| **주제** | **구현(frontend단설계, backend단 구현)** | |
| **토** |  | 진행 화면/코드 중 충돌나는 부분 회의 |
| **일** |  | 진행 화면/코드 중 충돌나는 부분 회의 |
| **월** | backend단 구현 템플릿 확인 | 진행 화면/코드 중 충돌나는 부분 회의 |
| **화** |  | 화면설계서/구현/DB/Code 2차 마감 및 피드백 |
| **수** |  | 2차까지 구현된 부분 화면 전체 연결하여 추가/수정분 고민 / PPT마감 |
| **목** | 조별피드백 2차 | 화면 취합 / 발표 스크립트 |
| **금** | 중간발표 (2차 / 기능 몇가지 구현, 시연) | 중간발표 (20분 내외 구현된 기능 위주설명) |
| **주제** | **구현(전체)** | |
| **토** |  | 진행 화면/코드 중 충돌나는 부분 회의 |
| **일** |  | 진행 화면/코드 중 충돌나는 부분 회의 |
| **월** |  | 화면설계서/구현/DB/Code 3차 마감 및 피드백 |
| **화** |  | 진행 화면/코드 중 충돌나는 부분 회의 |
| **수** |  | 화면 전체분 연결하여 추가/수정분 고민 / PPT마감 |
| **목** | 조별피드백3차 | 화면 취합 / 발표 스크립트 |
| **금** | 최종발표 | 최종발표 |

|  |
| --- |
| **# 8차 조별 과제 범위 – 강사님 언급내용**  0. 기간 협의 : 3주  1. 주제/기능 요구사항 필터링  - \*\* 가능한한 기존에 잘 볼 수 없는 창의적 사이트 구축(업무 도출 및 창의적 화면 및 ERD 처리)  - 기존 내용이면, 좀 더 발전적인 기능 요구사항이 추가 필요.  2. model1으로 작성 - controller, service, console, sql, table 내용 생략  jsp(css, js, jquery 포함, 자바코드) + java(dao,vo)  model2(MVC) - 9차 부터 적용 진행..  3. \*\* 요구사항 및 DB설계(ERD) 강화 |